117.5 homem-hora do Backlog sem considerar interface já feita

Reuniões de 15 minutos toda quarta e sexta – 1 homem-hora/dia de aula considerando 16 dias de aula são 16 homem-hora.

Três apresentações de 30 minutos, 2 homem-hora/apresentação – total de 6 homem-hora

Total estimado de esforço: 139.5 homem-hora

Considerando salário de 15 reais/homem-hora, custo aproximado é de 30 reais/homem-hora

Orçamento total do projeto: R$4185

Custo do projeto, considerando lucro de 20%: R$5022